Напредок на проект за Персонални ад хок мрежи

**Сработено**:

* **Сензори**: Успешни тестови (Слики, секој одделно)
* **Волумен**: Добиена првобитна формула за пресметување исполнетост (Метод на правоаголници)
* **Структура**: Добро дефиниран изглед на крајниот производ (количина на сензори и нивна намена е позната)
* **Дизајн**: Едноставен дизајн на прототип (Скици)

**Идни активности**:

* **Комуникација**: Концептот за Lora подетално да се проучи и да се направат почетни тестови
* **Напојување**: Недефинирано решение за напојувањето на проектот (дали eco sustainable или со нормални батерии)
* **Прототип**: Немаме целосен прототип изградено (краен производ)
* **AliExpress**: Чекаме да ни дојдат компоненти и сензори за да се изгради крајниот прозивод

Прототип: